РЕПУБЛИКА СРБИЈА УПРАВА ЦАРИНА 11070 Нови Београд Булевар Зорана Ђинђића 155а

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

| Предмет: | Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош |
| --- | --- |
| Број јавне набавке: | 24/2015 |
| Врста поступка: | Јавна набавка мале вредности |

I

O П Ш Т И

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

-  Република Србија, Министарство финансија - Управа царина,

-  Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а,

-  ПИБ 101685102,

-  Матични број 17862146,

-  Текући рачун: 840-1620-21.

-  www.upravacarina.rs

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012).

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана, од дана јавног отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Зоран Михаиловић, телeфон 011/319-1910 и Мира Дудић, телeфон 011/319-2172.

II

П О Д А Ц И

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке су услуге стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош.

Назив и ознака из општег речника: 71247000 – Надзор грађевинских радова.

- Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.

III

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

- Пројектни задатак

- Техничка спецификација радова – Царинарница Шабац

ИНВЕСТИТОР: Република Србија – Министарство финансија, Управа Царина

ПРЕДМЕТ РАДОВА: Санација проходне терасе објекта Царинарнице Шабац и крова магацина у оквиру комплекса Царинарнице

ЛОКАЦИЈА: Oбјекaт царинарнице и магацина у Шапцу. Објекти су у склопу комплекса робноцаринског терминала царинарнице Шабац, у Шапцу, улица Београдска бб.

САНАЦИЈА РАВНОГ КРОВА ЦАРИНАРНИЦЕ ШАБАЦ

На постојећој тераси првог спрата царинарнице Шабац, дошло је до оштећења завршних слојева проходне терасе (керамичких плочица), загушења оба сливника и процуривања воде у просторију шалтер сале царинске испоставе, која се налази у приземљу испод терасе.

Постојећа тераса поплочана је гранитном керамиком дим 30/30/0,8cm и одвод воде је решен  преко два сливника у угловима терасе. Због загушења сливника дошло је до задржавања воде на површини, продирања кроз фуге и у зимским условима због смрзавања долази до оштећења слојева испод керамике, цементне кошуљице и хидроизолације. Мразеви су на деловима оштетили хидроизолацију, нарочито у делу око сливника. Пројектом су  предвиђене следеће интервенције у циљу решавања проблема процуривања воде:

- Са дела (половине) терасе пажљиво уклонити гранитну керамику, да се што мање оштети цементна кошуљица. Порушени материјал утоварити и однети на депонију до 5km, коју одреди Инвеститор. Демонтирати оба сливника и прочистити одводне цеви до ревизионог шахта ван објекта, а нарочито на коленастим наставцима.

- Предвиђена је набавка и уградња сливника од ливеног гвожђа DN 150, за проходне терасе, са заштитном капом и свим потребним елементима и наставцима.

- Предвидети равнање и поправку оштећене цементне кошуљице, израду хидроизолације и израду подлоге за гранитну керамику на следећи начин:  подлогу премазати мешавином везива TOPCEM, lateksa PLANICRETE и воде, везни естрих извести мешавином везива TOPCEM и песка дебљине 3-5cm. На осушену подлогу глетерицом нанети први слој хидроизолације MAPELASTIC, на свеж први слој MAPELASTIC-а утиснити алкално отпорну мрежицу MAPENET 150.

- Спојеве хоризонталних и вертикалних површина обрадити MAPEBAND тракама које се уграђују у први слој MAPELASTIC-а. На осушен први слој нанети други слој металном глетерицом водећи рачуна да је површина потпуно прекривена. Укупна дебљина оба слоја мора бити мин 2 mm. Пре облагања плочицама потребно је да се MAPELASTIC суши 5дана. Дилатационе спојеве испунити MEPEFOAM траком и запунити силиконском масом MAPESIL AC. Све извести према детаљу из графичких прилога у оквиру пројектно-техничке документације. Око сливника  постојећу изолацију од кондора загрејати и посути преко кварцни песак, поправити мешавином везива TOPCEM и песка и након тога обрадити хидроизолацију од два премаза MAPELASTIC-а са утиснутом алкално отпорном мрежицом MAPENET 150 између.

- Набавити и поставити гранитну мразоотпорну керамику домаћег произвођача, 30/30/0,8cm, употребом цементног лепка KERAFLEX. Фуговати употребом масе ULTRAKOLOR PLUS.

- Демонтирати постојећу облогу од ригипс плоча, утоварити и одвести порушени материјал на депонију до 5km.

- Обложити вертикале унутар објекта гипс картонским плочама d=1,2cm, са постављањем бандаж трака на спојевима и угаоних лајсни, завршним глетовањем и бојењем два пута полудисперзивном бојом у белој боји.

- Заменити оштећене минералне плоче дим 60/60cm, у спуштеном плафону, димензија и изгледа као што су постојеће.

- Заменити део оштећеног пода од таркета. Боја, структура и дебљина да буде идентична постојећем таркету (тип таркета „kempas”).

- Скинути стару боју са зидова, глетовати и бојити зидове  полудисперзивном бојом у белој боји, са свим предрадњама.

Након завршетка свих радова на објекту, предвиђено је чишћење просторија од шута и отпада насталог при извођењу радова у свим просторијама у објекту где су рађене интервенције.

САНАЦИЈА КРОВА МАГАЦИНА

Дуж дилатације, кров објекта магацина прокишњава и вода се слива низ  стубове спрата и приземља.

Објекат магацина је спратности П+1, правилне правоугаоне основе, димензија 38,05 х 26,75m. Укупна бруто површина објекта износи 2133,32m2.

Конструкција објекта је скелетна, армиранобетонска. Објекат је физички подељен дилатацијом ширине 5cm између четвртог и петог подужног растера.

Међуспратна конструкција изнад приземља је пуна армирано-бетонска плоча дебљине 15cm, а изнад спрата је полумонтажна таваница типа ЛМТ дебљине 20cm.

Кровна конструкција је челична. Кров магацина је састављен из два двоводна крова, а кровни покривач је пластифицирани алуминијумски лим ТР 60/175/0.7, нагиб кровних равни износи 8 степени. Хоризонтални и вертикални олуци су од поцинкованог лима.

Пројектом је предвиђенo следеће:

- Демонтажа опшива дилатације крова од пластифицираног алуминијумског лима дебљине 0,7mm, развијене ширине 50cm са одвозом на депонију.

- Опшивање дилатације крова равним пластифицираним алуминијумским лимом дебљине 0,7mm, из два лима развијене ширине 717mm и 292mm, профилисаним према детаљу са свим потребним пратећим и везним материјалом.

- Чишћење свих хоризонталних и вертикалних олука до ревизионог шахта ван објекта, са прегледом свих спојева и поправком на оштећеним местима.

- Просецање фасадне облоге од термоизолованих панела, просецање и израда дилатације хоризонталног олука, тако да се пре дилатације постави једна вертикала на јужној и једна на северној фасади.

- Израда и монтажа казанчића, вертикалних олука  кружног пресека  Ø 16cm од равног поцинкованог лима дебљине 0,7mm, са свим потребним пратећим и везним материјалом, израдом кука и обујмица. Нови олуци ће се излити на околни терен. Пројектом је предвиђена  уградња дилатационог лима на споју два хоризонтална олука.

За све радове треба предвидети радну и помоћну скелу.

Након завршетка свих радова очистити просторије од шута и отпада насталог при извођењу радова и извршити комплетно завршно чишћење свих простора у објекту где су рађене интервенције. Сав шут скупити и одвести на место које одреди инвеститор.

Саставни део овог техничког описа су описи из предмера радова.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени.

Контакт особа у Управи царина је Зорица Малешевић, Група за инвестиције, телефон: 011/2695-833.

Рок извођења радова

Планирани рок за извођење предметних радова је 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

- Техничка спецификација радова – ЦИ Зајечар

ИНВЕСТИТОР: Република Србија – Министарство финансија, Управа Царина

ПРЕДМЕТ РАДОВА: Санација фасаде и замена столарије, као и санација крова и кровне конструкције на делу објекта ТЗЦ „Краљевица” – ЦИ Зајечар

ЛОКАЦИЈА: ТЗЦ „Краљевица”, улица Љубе Нешића број 12, КП бр. 11069/1, КО Зајечар

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТА

Пословни простор царинске испоставе у Зајечару се налази у склопу пословног објекта ТЗЦ „Краљевица” који је изграђен у периферној зони Зајечара. Објекат је под заштитом Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Објекту се приступа из унутрашњости блока, пешачким и колским прилазом.

У склопу пословног објекта постоји засебан улаз за просторије царинске испоставе.

У основи просторије царинске испоставе, у грађевинском смислу, пословни простор је распоређен око просторије за странке - шалтер сале. Просторије царинске испоставе Зајечар, налазе се у приземљу и састоје се од ходника, просторије за странке, шалтер сале, канцеларије шефа реферата, чајне кухиње, једног санитарног чвора и архиве.

Техничка просторија (грејање) се налази одвојено од пословних просторија, у суседном објекту, у склопу блока.

Укупна нето површина предметног простора износи око 97,40m2.

Фасада објекта је доста руинирана услед дугогодишњег неадекватног одржавања исте, због чега долази до отпадања делова фасаде и стрехе, што угрожава и безбедност пролазника. Такође, постојећа дрвена столарија на објекту је у изузетно лошем стању. На објекту се налази двоводни кров, а у објекту се јавља влага и прокишњавање услед лошег стања појединих делова објекта.

КРОВНА КОНСТРУКЦИЈА

Пројектом се предвиђа санација крова и кровне конструкције у делу објекта који користи ЦИ Зајечар. Кров је двоводан.

Пројектом се предвиђа комплетна замена кровног покривача - медитеран црепа и замена новим који мора бити истоветан постојећем, комплетна замена дашчане подлоге и кровних летви, као и комплетна замена водонепропусне – паропропусне кровне фолије као кровне изолације.

Кровни покривач мора остати у истој равни као и постојећи.

Такође, предвиђа се и замена свих оштећених и трулих елемената кровне конструкције новим елементима од чамове грађе.

СПОЉАШЊА ОБРАДА

Пројектом је предвиђена санација и рестаурација оштећених делова фасаде (орнаменти, кровни венац, сокла...) који су склони паду и угрожавају безбедност пролазника, као и рестаурација свих остали фасадних површина које су у нешто бољем стању. Санацијом фасаде се не смеју угрозити споменичка својства објекта.

Фасаде објекта морају у потпуности бити сачуване. Пројектом је предвиђено да се сви елементи фасадне пластике рестаурирају у складу са изворним стањем, продужним малтером. Фасадне површине обрадити лепком и мрежицом у два слоја, а све површине завршно бојити фасадним бојама на воденој бази у два тона, које ће Завод одредити накнадно.

Предвиђа се и рестаурација камене сокле водонепропусним – паропропусним премазима са претходним уклањањем нечистоћа.

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

Пројектом је предвиђена замена постојећих олучних хоризонтала и вертикала новим од поцинкованог лима, а према детаљима и димензијама постојећих олука. Олучне хоризонтале радити као полукружне, а вертикале са кружним попречним пресеком.

СТОЛАРИЈА

Пројектом је предвиђена комплетна замена дотрајале фасадне столарије на објекту – прозора и врата. Столарију израдити од јелове грађе, а крила застаклити обичним стаклом дебљине 4 mm. Све елементе прозора и врата, украсе и окове израдити и уградити идентичне као постојеће. Дрвене делове импрегнирати, заштитити прајмерима и завршно бојити мат бојом за дрво у тону по препоруци ЗЗЗС културе Ниш.

Пројектом је предвиђена и рестаурација челичних решетки (заштитне маске) на прозорима и вратима. Челичне решетке завршно фарбати масном бојом са свим неопходним предрадњама.

Димензије, облик и изглед нових елемената столарије мора бити идентичан оригиналној столарији на објекту.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени.

Контакт особа у Управи царина је Зорица Малешевић, Група за инвестиције, телефон: 011/2695-833.

Рок извођења радова

Планирани рок за извођење предметних радова је 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

- Техничка спецификација радова – ГП Стрезимировци

ИНВЕСТИТОР: Република Србија - Министарство финансија, Управа царина

ПРЕДМЕТ РАДОВА: Поправка крова и надстрешнице на згради Управног објекта на ГП Стрезимировци

ЛОКАЦИЈА: Гранични прелаз Стрезимировци, граница Републике Србије са Републиком Бугарском, Општина Сурдулица

ОПИС ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТА

Предметни објекат је управни објекат и надстрешница уз управни објекат, који користе припадници МУП-а и Управе царина. Налази се у општини Сурдулица, на граници Републике Србије са Републиком Бугарском. Габарит објекта је 14,02 x 11,60 m, висине 6,50 m. Надстрешница покрива три саобраћајне траке.

КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМ

Конструкција је решеткаста, од челичних кутијастих профила. Једна страна ослања се на управни објекат, преко челичних стубова, а друга на четири бетонска стуба који се налазе на саобраћајном острву. Покривач на надстрешници је лексан, који је у великој мери оштећен. Предвиђа се његова замена. У подужном смеру конструкција је укрућена челичним профилима. Покривач на управном објекту је цреп.

УНУТРАШЊА ОБРАДА

У улазном холу предвиђа се замена оштећених армстронг плафонских плоча. У истој просторији зидови се глетују и боје акрилним бојама у тону по избору инвеститора.

СПОЉАШЊА ОБРАДА

На делу крова изнад управног објекта, урадити поправку хидроизолације. Хидроизолацију урадити  од  кондора 4 са алу фолијом. Урадити преклопе мин 10cm на саставу. Кровне даске и летве демонтиране приликом поправке хидроизолације заменити новим. Демонтирани цреп, пажљиво очистити и поново монтирати. Уколико има оштећених црепова заменити их новим. На челичним стубовима предвиђа се замена опшивки од поцинкованог лима до висине 30cm. Израдити нове снегобране од челичног флаха на целом крову, као и на делу контакта крова и челичне конструкције према детаљу пројектанта. Снегобрани су повезани целом дужином.

Покривач од лексана на надстрешници заменити полиуретанским кровним панелима дебљине 5cm. Бочне стране опшити нископрофилним ТР лимом, ТР 200/20/0,6. Вертикални део надстрешнице изнад управног објекта у подужном смеру такође опшити ТР лимом, ТР 200/20/0,6. Израдити челичне профиле за обезбеђење опшива од лима, од кутија 30/40/3, према детаљу пројектанта. На кровним панелима надстрешнице израдити снегобране од пластифицираног лима. На ивице опшива од лима поставити украсне лајсне од пластифицираног лима, према графичким прилозима.

На надстрешници се предвиђа постављање нових олучних хоризонтала и вертикала.

Челичну конструкцију офарбати масном бојом на месту где се појавила корозија или је оштећена, са свим неопходним предрадњама. Бетонску конструкцију (стубове и греду), фарбати акрилном фасадном бојом у тону по избору инвеститора. На бетонској и челичној конструкцији, на местима где су видљиви каблови, монтирати каналице од ПВЦ-а.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени.

Контакт особа у Управи царина је Зорица Малешевић, Група за инвестиције, телефон: 011/2695-833.

Рок извођења радова

Планирани рок за извођење предметних радова је 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

- Техничка спецификација радова – ГП Хоргош

ИНВЕСТИТОР: Република Србија - Министарство финансија, Управа царина.

ПРЕДМЕТ РАДОВА: Уградња две камионске ваге за теретна возила на улазу и излазу из земље.

ЛОКАЦИЈА: Гранични прелаз Хоргош – улазна и излазна трака за теретна возила.

На граничном прелазу Хоргош, тренутно постоје две друмско – колске камионске ваге у неисправном стању које се не могу користити, а делови вага имају трајне деформације, тако да би поправка била економски неисплатива па је неопходна комплетна замена обе ваге. Постојеће ваге треба да се демонтирају и да се на истом месту поставе две нове камионске ваге. Конструкција ваге треба да буде постављена у јами, тако да је површина мерног моста у равни терена.

Постојећа камионска вага на ГП Хоргош

ОБИМ ПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА (ЗА ОБЕ КОЛСКЕ ВАГЕ)

Извођење радова према техничкој документацији (за обе ваге) обухвата:

1. Демонтажу постојећег дотрајалог моста колске ваге са вађењем сегмената и одношење на депонију.

2. Израду, транспорт и монтажу новог моста ваге димензије 18x3 m.
3. Уградњу исправне (и испоруку потребне нове) електронске мерне опремe колске ваге 60t.

4. Подешавање, јустажа и баждарење (оверавање) колске ваге 60t.

ЕЛЕКТРОНСКА КОЛСКА ВАГА ТИП ЈТВ-60 у нивоу тла

Вага овог типа намењена је мерењу свих врста теретних возила до највеће масе од 60 тона. Мост је дужине 18m, ширине 3m, и израђен је од армирано-бетонске конструкције из 1 или 3 сегмента.

Вага се монтира на унапред припремљену подлогу (плитку бетонску јаму) и потпуно је електронска тј. нема покретних механичких делова подложних хабању чиме је обезбеђена велика прецизност, сигуран и дуготрајан рад.

Носећа мерна платформа је армирано бетонска димензионисана да може да поднесе оптерећења и највећих возила која су у саобраћају. Са чеоних страна носеће платформе постављају се одбојници (апосрбери шока) који обезбеђују правилан положај моста тако да је употреба ваге сигурна и поуздана. Носећа мерна платформа је оивичена металним профилом тако да су ивице заштићене од могућег оштећења док је средишњи део на три места прекривен лаким металним платформама које се подижу ради силаска у јаму чиме се обезбеђује лак приступ електронским компонентама код монтаже, сервисирања и одржавања ваге.
Мост ваге се ослања на 8 (осам) мерних претварача силе.

Ради осигурања безбедног и поузданог рада на конструкцију мерног моста постављају се апсорбери шока (одбојници). Конструисани су тако да могу да прихвате све хоризонталне силе како уздужне тако и попречне које настају услед заустављања возила на пријемнику масе (моста ваге), тј. да анулирају инерцијалне силе масе возила, а да при том пренесу несметано силу – масу возила на електромеханичке мерне претвараче.

Ради ефикасног праћења мерења електронски показни уређај се може повезати са ПЦ рачунаром који у себи садржи посебно заштићен софтвер за штампање протокола мерења који садржи корекцију мерене количине горива у зависности од темперетуре. Софтвер обезбеђује преглед извршених мерења, преглед преласка робе класификован према врсти робе, добављачу и превознику, преглед према периоду времена за робу, добављача и превозника.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
• мерни опсег од 400-60 000 kg
• димензије моста 18x3 m
• тип моста армирано-бетонски
• температурни опсег рада електронике од (–10 C° до + 40 C °)

Како је при силаску камиона са камионске ваге раније долазило до оштећења стубова надстрешнице изнад ваге, потребно је отклонити постојећа оштећења и израдити одговарајућу заштиту стубова надстрешнице у виду одбојника како би у будућности био спречен настанак сличних оштећења.

Понуђач ће бити уведен у посао након пријаве извођења предметних радова код надлежне институције.

Увид у техничку документацију

Понуђач може, уз претходну најаву, у току припреме понуде у просторијама Управе царина, извршити увид у техничку документацију по којој ће предметни радови бити вршени.

Контакт особа у Управи царина је Зорица Малешевић, Група за инвестиције, телефон: 011/2695-833.

Рок извођења радова

Рок за извођење предметних радова је 30 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

- Рок извршења услуга

Услуга стручног надзора се врши од почетка грађења објекта до његовог завршетка и примопредаје изведених радова и обухвата све фазе грађења. Понуђач је дужан да, за све време трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, а на позив Наручиоца врши услугу стручног надзора.

- Начин вршења услуга

Понуђач се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације у року од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Понуђач је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуација рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, Понуђач – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

4. Квалитет вршења услуга

Понуђач је дужан да предметне услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

- Примопредаја извршених услуга

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге вршења стручног надзора и записнички констатује да ли су услуге које су предмет ове јавне набавке извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и уговором.

- Обавезе уговорних страна

Наручилац се обавезује да понуђачу достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, уз уговор са Извођачем радова, ради благовремене припреме и почетка радова на објекту.

Понуђач се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:

- започне са пружањем услуге вршења стручног надзора, са даном увођења Извођача радова у посао и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима, а све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014);

- контролише да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;

- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

- контролише и проверава квалитет изведених радова који се према природи и технологији изградње објеката не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта („скривени радови”, као што су радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);

- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

- контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу кога се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;

- благовремено уочава промене услова градње и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова (промене врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);

- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја и опреме;

- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;

- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писаној форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писани доказ о томе;

- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;

- уради детаљну фотодокументацију пре почетка радова и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору у 4 примерка;

- подноси Наручиоцу извештај о стању радова на сваких 15 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којим се врши надзор;

- уз сваку привремену (и окончану) ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору у 4 примерка);

- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објеката;

- на позив Наручиоца, о свом трошку, врши услуге стручног надзора у гарантном року за изведене радове;

- врши услуге стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са роком одазива не дужим од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца;

- одазове на хитан позив наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми, у року који не може бити дужи од 2 (два) сата од момента пријема позива наручиоца;

- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објеката.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

(чл. 75. Закона о јавним набавкама)

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 24 за 2015. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 5. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице: | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

И З Ј А В А

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу члан групе _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 24 за 2015. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да члан групе и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). |

У случају потребе образац копирати.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 5. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице: | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

И З Ј А В А

да подизвођач испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу понуђач _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чл. 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку  јавне набавке мале вредности број 24 за 2015. годину, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош,  и то:

| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). |
| --- | --- |
| 2. | Да подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). |
| 3. | Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4) Закона о јавним набавкама). |

У случају потребе образац копирати.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

| 5. | Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. |
| --- | --- |

| Доказ за правно лице: | - Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

1. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично поверава подизвођачу

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2), 3) и 4).

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
| --- | --- |

2. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама) И ДА ПОТПИШЕ ИЗЈАВУ КОЈОМ ТО ПОТВРЂУЈЕ.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

| Доказ: | Споразум понуђача доставити у понуди |
| --- | --- |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

(члан 76. Закона о јавним набавкама)

- Финансијски и пословни капацитет

1.1 Финансијски капацитет

Понуђач мора да располаже довољним финансијским капацитетом:

- да је позитивно пословао у 2014. години (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2014. годину, не старији од 6 месеци од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: | Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |
| Доказ за физичко лице: | Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |

1.2  Пословни капацитет

Понуђач мора да располаже довољним пословним капацитетом:

- да има реализоване уговоре, закључене у периоду од последњих 5 (пет) година (рачунајући од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки), за вршење услуге стручног надзора над  извођењем грађевинских радова са или без инсталатерских радова и/или за извођење грађевинско – занатских радова са или без инсталатерских радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објеката, кумулативне вредности не мање од 5.000.000,00 динара без ПДВ (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| Доказ за правно лице: | Вредност извршених надзора која су предмет јавне набавке доказује се потврдом од референтних наручилаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

- Кадровски капацитет

Понуђач мора да има најмање 6 (шест) запослених лица на неодређено или одређено време или радно ангажоване уговором о делу односно уговором о привременим и повременим пословима или другим уговором о ангажовању радника по било ком основу који је регулисан законом, од чега најмање 4 (четири) дипломирана инжењера, и то:

- најмање 2 (два) запослена дипломирана инжењера архитектуре или дипломирана инжењера грађевине - конструктивни смер, који ће решењем бити именовани за одговорног надзорног органа над извођењем радова на Царинарници Шабац, ЦИ Зајечар и ГП Стрезимировци, а који поседују одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта или одговорног извођача радова  - број лиценце 310 или 311 или 317 или 300 или 301 или 302 или 400 или 401 или 410 или 411;

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера грађевине, који ће решењем бити именован за одговорног надзорног органа над извођењем радова на ГП Хоргош, а који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта или одговорног извођача радова - број лиценце 310 или 311 или 317 или 410 или 411;

- најмање 1 (једног) запосленог дипломираног инжењера машинства, који ће решењем бити именован одговорног надзорног органа над извођењем радова на ГП Хоргош, а који поседује одговарајућу лиценцу одговорног пројектанта или одговорног извођача радова - број лиценце 333 или 336 или 434 или 436.

| Доказ за правно лице: | - Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, М или други одговарајући образац, из којег се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, уговор о привременим и повременим пословима или уговор о делу или уговор о ангажовању по било ком основу који је регулисан законом), за сваког запосленог појединачно. - Фотокопија диплома о високој стручној спреми за дипломиране инжењере, фотокопије лиценци ИКС и потврде којима се доказује да су лиценце важеће (лиценце морају бити важеће у моменту отварања понуда). |
| --- | --- |
| Доказ за предузетнике: |  |
| Доказ за физичко лице: |  |

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, писаним путем затражити од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да у року од пет дана од дана позива Наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

И З Ј А В А

којом понуђач: _________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из ____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом понуђач: __________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач : __________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је подизвођач ___________________  из _____________________ поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач     ________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу гарантује да је подизвођач ____________________________ из ________________ ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Понуђач попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је подизвођач ималац права интелектуалне својине.

У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе: ________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

И З Ј А В А

којом члан групе:  _______________________________________________________

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____________________ под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављује да је ималац права интелектуалне својине.

Напомена: Члан групе попуњава, потписује и оверава Изјаву уколико је ималац права интелектуалне својине. У случају потребе Изјаву копирати.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

# Образац бр. 1

| Назив референтног наручиоца: |  |
| --- | --- |
| Седиште: |  |
| Улица и број: |  |
| Телефон: |  |
| Матични број: |  |
| ПИБ: |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним набавкама, достављамо вам

# П О Т В Р Д У

којом потврђујемо да је __________________________________________________

у 2010, 2011, 2012, 2013. и 2014. години,  вршиo услуге стручног надзора над извођењем грађевинских радова са или без инсталатерских радова и/или грађевинско – занатских радова са или без инсталатерских радова на изградњи, реконструкцији, адаптацији или санацији објеката, у вредности од _______________  (словима: ______________________________________________) динара, без ПДВ.

# Потврда се издаје на захтев__________________________________ ______________________________________________________________________

ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности број 24/15, чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош и у друге сврхе се не може користити.

| Место |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  |  |
|  |  |  |  |  | Референтни наручилац |
|  |  |  |  |  | (потпис и печат овлашћеног лица) |

| Напомена: | Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референтне листе |
| --- | --- |

# Списак референтних наручилаца

| Редни број | Списак референтних наручилаца | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

# Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

| НАПОМЕНА: | - У случају већег броја референтних наручилаца, ову табелу и образац бр. 1 – копирати. |
| --- | --- |

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

| Редни број | Име и презиме дипл. инж. архитектуре или дипл. инж. грађевине - конструктивни смер – одговорног пројектанта или извођача радова (за Царинарницу Шабац, ЦИ Зајечар и ГП Стрезимировци) | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

| Редни број | Име и презиме дипл. инж. грађевине - одговорног пројектанта или извођача радова (за ГП Хоргош) | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

| Редни број | Име и презиме дипл. машинског инжењера - одговорног пројектанта или извођача радова (за ГП Хоргош) | Број и датум важења лиценце |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

Напомена:  Уписати потребне податке

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

V

УПУТСТВО

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. Подаци о језику

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног судског тумача.

2. Посебни захтеви Наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача, све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред Наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу” се не попуњава. Све Изјаве дате под кривичном и материјалном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају сви чланови групе.

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву  за подношења понуде.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Министарство финансија - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст „ПОНУДА – НЕ ОТВАРАЈ”, назив и број јавне набавке за коју се понуда подноси, а на полеђини назив, број телефона и адресу понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране Наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде.

Наручилац ће, по oкончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште.

Понуђач може да измени, допуни или повуче своју понуду након достављања исте под условом да Наручилац прими обавештење о измени или опозиву понуде писаним путем пре крајњег рока који је прописан за подношење понуда.

Обавештење о измени, допуни или повлачењу понуде треба да буде припремљено, запечаћено, обележено и послато на исти начин као и претходна понуда.

Измена, допуна или повлачење понуде је пуноважно ако Наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, непосредно или путем поште на адресу Наручиоца: Управа царина, Булевар Зорана Ђинђића 155а, Београд, са назнаком: „ИЗМЕНА или ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности број 24/2015 – Набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош” – КОМИСИЈСКИ ОТВОРИТИ”.

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за подношење понуда.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета јавне набавке то дозвољава, пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

Наручилац је дужан да омогући добављачу да приговори на захтев подизвођача наведен у претходном ставу ако потраживање није доспело.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. став 1. тач. 1), 2), 3) и 4) Закона о јавним набавкама), И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1)	члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

2)	понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)	понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)	понуђачу који ће издати рачун;

5)	рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)	обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која Наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута и цена

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, у складу са захтевима из обрасца понуде.

У цену урачунати све потребне активности за извршење наведених услуга. Накнадно обрачунате трошкове од стране понуђача, Наручилац неће узети у обзир.

Уколико су време до увођења у посао или прекид вршења услуге дужи од шест месеци без кривице понуђача, понуђач има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност Наручиоца и понуђача.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање ће се извршити у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин:

- 90% од вредности укупно извршених услуга по привременим ситуацијама, према обиму извршених услуга;

- 10% од вредности укупно извршених услуга Наручилац плаћа по окончаној ситуацији након извршене услуге стручног надзора, односно после техничког пријема изведених радова.

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести понуђача и исплати неспорни део извршених услуга по тој ситуацији, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Рачун мора да садржи број и датум предметног уговора.

11. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. Средство финансијског обезбеђења

12.1 Понуђач је у обавези су да уз понуду достави у корист Наручиоца:

- Меницу за озбиљност понуде са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора без ПДВ, важности до истека опције понуде чији рок не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), у случају да:

- понуђач измени или опозове понуду за време трајања важности понуде, без сагласности наручиоца;

- понуђач, после доношења одлуке о додели уговора и пријема потписаног уговора од стране наручиоца, не потпише уговор у року од 5 дана, или одбије да потпише уговор;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења за добро извршење уговорне обавезе ако се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, дефинисану у тачки 19. конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз меницу достави:

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у наведеним случајевима;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Уколико то не учини, Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву.

12.2 Понуђач коме буде додељен Уговор дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

12.3 Понуђач је дужан да након успешне примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, односно пре потписивања Записника о извршењу услуга стручног надзора, преда Наручиоцу:

- Меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока на изведене радове;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове уколико понуђач не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца или уколико се не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми у року од 2 (два) сата од тренутка упућења позива.

Недостављање менице за вршење услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

13. Реализација средстава финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава своје уговорне обавезе.

14. Заштита података Наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

15. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО” у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересована лица могу тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен чланом 20. Закона.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Булевар Зорана Ђинђића 155а, Нови Београд, „Објашњења – јавна набавка број 24/2015 чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош ” или на факс број 011/319-09-96.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном документацијом и припремом понуде, није дозвољено.

17. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда, може захтевати комисија наручиоца за предметну јавну набавку у писаном облику. Контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача после отварања понуда, може вршити комисија наручиоца за предметну јавну набавку уз претходну најаву понуђачу односно његовом подизвођачу и усаглашавање термина са њима, на начин да вршење контроле (увида) не ремети редован процес рада код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

18. Негативне референце

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао суптротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

- учинио повреду конкуренције,

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао,

- уколико по одлуци о додели уговора, када се за то стекну законски услови, одбије да закључи уговор.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Докази који представљају негативну референцу наведени су у члану 82. став 3. Закона.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона који се односи на поступак или уговор који је закључио и други Наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

У складу са чланом 83. став 11. Закона, Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

19. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци

# Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу меницу за добро извршење посла, са назначеним номиналним износом од 15% од вредности уговора без ПДВ (уместо 10% из тачке 12.2), оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора.

- Менично овлашћење да се меницa у износу од 15% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- Потврду о регистрацији менице;

- Копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

# По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев понуђача.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи.

20. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума „најнижа понуђена цена”.

За стручну оцену понуда користиће се укупна цена услуга уписана у обрасцу понуде.

21. Понуде са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок одазива за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове, с тим да понуђени рок не може бити дужи од 3 (три) дана од пријема писаног захтева Наручиоца.

Уколико две или више понуда имају исти рок одазива за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок одазива на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми, који не може бити дужи од 2 (два) сата од тренутка упућења позива Наручиоца.

22. Обавештење о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде попуни, потпише и овери изјаву (саставни део конкурсне документације) да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

23. Накнада за коришћење патента

Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч.

24. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца.

У случају када се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива или конкурсна документација Наручиоца, захтев за заштиту права може се поднети најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају благовремено примљене понуде код Наручиоца, неће бити враћене понуђачима. После доношења одлуке о додели уговора, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана пријема одлуке.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно у току радног времена Наручиоца (од 07,30 до 15,30 часова) или поштом са повратницом.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Приликом подношења захтева за заштиту права, понуђач је дужан да изврши уплату прописане таксе у износу од 40.000,00 динара. Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12), прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која мора да садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју (позив на број 9750-016) и јасно назначен број јавне набавке (24/2015) за коју се предметни захтев подноси;

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: Буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке;

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1;

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

25. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана, од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда, у року од 5 (пет) дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

И З Ј А В А

о чувању поверљивих података

____________________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве, укључујући и подизвођаче, од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, укључујући и све остале информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за набавку услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, број набавке 24/2015, дајем понуду како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

____________________________

И З Ј А В А

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

______________________________________________________

______________________________________________________

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда)

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено

већем броју подизвођача

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| Пословно име или скраћени назив |  |
| --- | --- |

| Адреса седишта | Улица и број |  |
| --- | --- | --- |
|  | Место |  |
|  | Општина |  |
| Матични број понуђача |  |  |
| Порески идентификациони број |  |  |
| Одговорно лице |  |  |
| Лице за контакт |  |  |
| Телефон |  |  |
| Телефакс |  |  |
| e-mail: |  |  |
| Рачун - Банка |  |  |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

Р О К

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметној јавној набавци важи

____________________________  дана од дана отварања понуда.

(уписати број дана важења понуде)

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

# СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА

ЈН број 24/2015

Предмет набавке је пружање услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош.

| Укупна цена услуга у динарима без ПДВ. | _________ динара |
| --- | --- |
| Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна. |  |
| Рок одазива за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове је: (не може бити дужи од 3 дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца) | _________ дана |
| Услугу стручног надзора вршићемо од почетка извођења радова до завршетка и примопредаје изведених радова и она обухвата све фазе грађења. У периоду трајања гарантног рока за изведене радове вршићемо услугу надзора о свом трошку, а на позив Наручиоца. |  |
| Рок одазива на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми је: (не може бити дужи од 2 (два) сата од момента пријема позива Наручиоца) | _________ сата |

|  |  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

И З Ј А В А

У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу __ %

укупне вредности набавке, а што се односи на: _______________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Напомена: Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %.  Понуђач је дужан да наведе део предмета  набавке који ће се извршити преко подизвођача.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

# Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,

чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

| Република Србија МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Управа царина Број: ____________________ Датум: _____________________ Булевар Зорана Ђинђића 155а Б е о г р а д |  |  |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) године:

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

| 1. | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Управа царина, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 155а, ПИБ 101685102, матични број 17862146, коју заступа по решењу директора о преносу овлашћења број: 148-11-110-01-131/4/2013 од 11.06.2014. године, др Софија Радуловић, в.д. помоћника директора (у даљем тексту: Наручилац) и |
| --- | --- |
| 2. | _______________________________________ са седиштем у ______________, улица _______________________, ПИБ __________________, матични број ________________ кога заступа _______________________________________, директор (у даљем тексту: Давалац услуга) |

| Напомена: | Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем и члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор |
| --- | --- |

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012) спровео поступак јавне набавке мале вредности чији је предмет набавка услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, број 24/2015, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца;

- да је Давалац услуга доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацијама из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да је Наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), доделио уговор о пружању услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош;

- да Наручилац овај уговор закључује на основу члана 113. Закона о јавним набавкама;

- да ће Давалац услуга извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет овог уговора је пружање услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, а све према техничкој спецификацији конкурсне документације која је саставни део Уговора.

Уговорне стране су сагласне да је Давалац услуга до дана потписивања овог уговора упознат са свим условима под којима ће се вршити предметна услуга, као што су локација објекта, приступ објекту, могућност извођења радова, посебни услови, пројектна документација и пројектни задатак.

Члан 2.

Укупна вредност уговора износи (биће преузето из понуде) динара и словима: (попуњава Наручилац) без ПДВ и обухвата пружање услуга стручног надзора над извођењем радова – Царинарница Шабац, ЦИ Зајечар, ГП Стрезимировци и ГП Хоргош, са урачунатим свим потребним активностима за извршење наведених услуга. Накнадно обрачунате трошкове од стране Даваоца услуга, Наручилац неће узети у обзир.

Уколико су време до увођења у посао или прекид вршења услуге дужи од шест месеци без кривице Даваоца услуга, Давалац услуга има право да захтева корекцију уговорене цене, а на основу месечног индекса потрошачких цена према званично објављеним подацима Републичког завода за статистику. У том случају, цена се може мењати, само уз писану сагласност уговорних страна.

Члан 3.

Уговорене услуге Наручилац ће плаћати у року до 45 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, на следећи начин:

- 90% од вредности укупно извршених услуга по привременим ситуацијама, према обиму извршених услуга;

- 10% од вредности укупно извршених услуга Наручилац плаћа по окончаној ситуацији након извршене услуге стручног надзора, односно после техничког пријема изведених радова.

Уколико Наручилац оспори испостављену привремену ситуацију у одређеном делу, дужан је да о разлозима оспоравања обавести Даваоца услуга и исплати неспорни део извршених услуга по тој ситуацији, а спорни део се има решити са следећом привременом ситуацијом.

Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуга број: (биће преузето из понуде) код банке (биће преузето из понуде). Рачун мора да садржи број и датум предметног Уговора.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 4.

Давалац услуга се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора, као средство финансијског обезбеђења достави Наручиоцу:

- Меницу за добро извршење посла са назначеним номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ” бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС” бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС” број 56/2011), са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока важности уговора;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана, од дана закључења уговора).

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуга.

Члан 5.

Давалац услуга је дужан да након успешне примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, односно пре потписивања Записника о извршењу услуга стручног надзора, преда Наручиоцу:

- Меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са назначеним номиналним износом од 5% од вредности уговора, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС”, бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС”, број 56/2011), са роком важења 5 дана дуже од гарантног рока на изведене радове;

- менично овлашћење да се меницa у износу од 5% од вредности уговора, без сагласности Даваоца услуга може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору;

- потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којем се јасно виде депоновани потпис и печат Даваоца услуга, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 дана, од дана закључења уговора.

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.

Наручилац има право да наплати меницу за вршење услуга стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове уколико Давалац услуга не отпочне са пружањем услуге стручног надзора у року не дужем од 3 (три) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца или уколико се не одазове на хитан позив Наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми у року од 2 (два) сата од тренутка упућења позива.

Недостављање менице за вршење услуга стручног надзора над отклањањем недостатака у гарантном року за изведене радове сматраће се неиспуњењем уговорне обавезе.

По истеку гарантног рока Наручилац ће предметну меницу вратити, на писани захтев Даваоца услуга.

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 6.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Давалац услуга не извршава своје уговорне обавезе.

МЕСТО ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 7.

Место вршења услуга из члана 1. овог уговора је:

- за надзор над извођењем радова на санацији проходне терасе објекта Царинарнице Шабац и крова магацина у оквиру комплекса Царинарнице -  комплекс робноцаринског терминала Царинарнице Шабац, улица Београдска бб, Шабац;

- за надзор над извођењем радова на санацији фасаде и замени столарије, као и санацији крова и кровне конструкције на делу објекта ТЗЦ „Краљевица” – ЦИ Зајечар, улица Љубе Нешића број 12, КП бр. 11069/1, КО Зајечар;

- за надзор над извођењем радова на поправци крова и надстрешнице на згради Управног објекта на ГП Стрезимировци, граница Републике Србије са Републиком Бугарском;

- за надзор над извођењем радова на уградњи две камионске ваге за теретна возила на улазу и излазу из земље на Граничном прелазу Хоргош, Царинарница Суботица (улазна и излазна трака за теретна возила).

РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 8.

Планирани рок за извођење радова  је:

- на санацији проходне терасе објекта Царинарнице Шабац и крова магацина у оквиру комплекса Царинарнице, 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника;

- на санацији фасаде и замени столарије, као и санацији крова и кровне конструкције на делу објекта ТЗЦ „Краљевица” – ЦИ Зајечар, 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника;

- на поправци крова и надстрешнице на згради Управног објекта на ГП Стрезимировци, 45 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника;

- на уградњи две камионске ваге за теретна возила на улазу и излазу из земље на Граничном прелазу Хоргош, 30 радних дана рачунајући од дана увођења у посао од стране Наручиоца, што се констатује отварањем грађевинског дневника.

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 9.

Услуга стручног надзора врши се од почетка грађења објекта до његовог завршетка и примопредаје изведених радова и обухвата све фазе грађења. Давалац услуга је дужан да за све време трајања гарантног рока за изведене радове, о свом трошку, а на позив Наручиоца, врши услугу стручног надзора.

НАЧИН ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 10.

Давалац услуга се обавезује да ће као надзорни орган извршити преглед и оверу неспорног дела привремене ситуације у року од 3 (три) дана од дана пријема ситуације, а окончане ситуације у року од 10 (десет) дана од дана пријема комплетне документације за коначан обрачун (окончана ситуација, грађевинска књига, грађевински дневник и атестна документација).

Давалац услуга је дужан да са Извођачем радова потпише документ о примопредаји привремене ситуације, односно документације за коначан обрачун, који ће доставити Наручиоцу заједно са ситуацијом, односно документацијом за коначан обрачун, а рок за преглед и оверу ситуација рачунаће се од дана потписивања овог документа.

Уколико Извођач радова не достави документацију у обиму и на начин који је одређен Уговором о извођењу радова, Давалац услуга – Надзорни орган је дужан да, без одлагања, о томе обавести Наручиоца.

КВАЛИТЕТ ВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 11.

Давалац услуга је дужан да предметне услуге врши ангажујући лица која поседују одговарајуће лиценце, у свему према Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014) и другим важећим законима, техничким прописима, нормативима и стандардима у вези са предметним услугама, квалитетно и уз строго поштовање професионалних правила своје струке.

ПРИМОПРЕДАЈА ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА

Члан 12.

Овлашћени представник Наручиоца прима извршене услуге вршења стручног надзора и записнички констатује да ли су услуге које су предмет Уговора извршене у складу са понудом, конкурсном документацијом, техничким и другим прописима, правилима струке и овим уговором.

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

Члан 13.

Наручилац се обавезује да Даваоцу услуга достави сву потребну документацију за вршење услуга стручног надзора, уз Уговор са Извођачем радова, ради благовремене припреме и почетка радова на објекту.

Члан 14.

Давалац услуга се обавезује да при вршењу услуга стручног надзора:

- започне са пружањем услуге вршења стручног надзора, са даном увођења Извођача радова у посао и достави решење о именовању лица за вршење стручног надзора над радовима, а све у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС и 132/2014);

- контролише да ли се извођење радова врши према одобрењу за изградњу, односно према главном пројекту;

- редовно и благовремено прати квалитет радова који се изводе и проверава да ли се при извођењу свих врста радова примењују услови и мере утврђени законом и другим прописима, стандардима и техничким нормативима;

- контролише и проверава квалитет изведених радова који се према природи и технологији изградње објеката не могу проверити у каснијим фазама изградње објекта („скривени радови”, као што су радови на извођењу темеља, арматуре, оплате, изолације и др.);

- контролише квалитет примењених материјала, инсталација, уређаја и опреме који се уграђују у објекат, односно који се постављају и проверава да су исти снабдевени потребним атестима, сертификатима и другом документацијом којом се доказује њихов квалитет;

- контролише усклађеност грађења свих врста радова са одобрењем за изградњу и главним пројектом на основу кога се врши грађење и благовремено предузима мере у случају одступања од главног пројекта;

- благовремено уочава промене услова градње и предузима потребне мере у случају да ти услови утичу на даље извођење радова (промене врсте тла или других параметара утврђених геомеханичким елаборатом и др.);

- проверава примену услова и мера за заштиту животне средине и заштиту суседних објеката, инсталација, уређаја и опреме;

- путем грађевинског дневника усмерава извођење радова у складу са техничком документацијом, понудом и потписаним уговором;

- своје налазе и захтеве у вези са стручним надзором над радовима из члана 1. овог уговора редовно уписује у грађевински дневник, а по потреби о њима обавештава извођача радова у писаној форми и на други начин, у ком случају је дужан да Наручиоцу обезбеди писани доказ о томе;

- разматра детаљан динамички план извођења радова пре почетка радова и одобрава га;

- уради детаљну фотодокументацију пре почетка радова и достави је Наручиоцу уз прву привремену ситуацију у електронској форми и одштампано у колору у 4 примерка;

- подноси Наручиоцу извештај о стању радова на сваких 15 дана, као и списак предузетих мера на поштовању квалитета и динамике радова над којим се врши надзор;

- уз сваку привремену (и окончану) ситуацију прилаже уз рачун и извештај о извођењу радова који ће садржати податке из којих се недвосмислено може сагледати физичка реализација у протеклом периоду (уколико је потребно и са фотодокументацијом у колору у 4 примерка);

- упозорава Наручиоца по питању поштовања рока изградње објеката у складу са Уговором;

- на позив Наручиоца, о свом трошку, врши услуге стручног надзора у гарантном року за изведене радове;

- врши услуге стручног надзора над отклањањем грешака у гарантном року за изведене радове са роком одазива од (биће преузето из понуде) дана од дана пријема писаног захтева наручиоца;

- одазове на хитан позив наручиоца у случају квара на уграђеним инсталацијама и опреми, у року од (биће преузето из понуде) сата од момента пријема позива наручиоца;

- поштује све одредбе Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објеката.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

# Члан 15.

Давалац услуга је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

# Члан 16.

Давалац услуга је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012), без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења Уговора и да је документује на прописани начин.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

# Члан 17.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних грађевинских узанси и подзаконских аката донетих на основу Закона о планирању и изградњи и Правилника о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објеката.

# Члан 18.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

# Члан 19.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

# Члан 20.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути Уговор у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 21.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а примењиваће се од дана увођења у посао од стране Наручиоца.

# Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

# Члан 23.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 4 (четири) примерка задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Давалац услуга.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ДАВАЛАЦ УСЛУГА |
| --- | --- | --- |
| - потпис - | М.П. | - потпис - |
| Др Софија Радуловић, в.д. помоћник директора |  | _________________, директор |

VIII

И З Ј А В А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

__________________________________________________________

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |

ОБРАЗАЦ

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења.

| Укупан износ трошкова: |  |
| --- | --- |

Напомена: Понуђач није у обавези да попуни овај образац

У случају потребе образац копирати

|  | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| М.П. |  |